| NOM | Slimane |
| --- | --- |
| Prénom | Smahi |
| Date de naissance | 03 octobre 1981 |

Copie à rendre

Bloc 2 Gérer itérativement le cycle de vie d’une solution digitale

Dossier 1 : Les outils

Question 1 : Listez les avantages d’utilisation de l'approche agile contre les anciennes approches de gestion de projet. Quel problème l'approche agile essaie de résoudre ?

Avantages de l'approche agile par rapport aux approches classiques, et problème qu'elle cherche à résoudre

### 1. Le problème que l'agilité cherche à résoudre

Les approches classiques (cascade, cycle en V) supposent que le besoin peut être entièrement spécifié au départ, puis développé, testé et livré en une seule fois. Le produit n'est visible qu'à la fin, et les erreurs de compréhension ou de qualité sont découvertes tard, quand elles coûtent le plus cher à corriger. C'est l'effet tunnel.

L'agilité (Manifeste Agile, 2001) répond à ce problème : gérer l'incertitude et le changement en livrant de petits incréments fonctionnels, validés régulièrement par les utilisateurs et le client, plutôt que de miser sur un plan unique.

### 2. Avantages de l'agilité

| Critère | Approche classique (cascade / V) | Approche agile (Scrum) | Bénéfice |
| --- | --- | --- | --- |
| Spécifications | Figées au démarrage | Backlog priorisé et évolutif | Le produit suit le besoin réel |
| Livraison | Unique, en fin de projet | Incrément à chaque sprint | Valeur visible et mise en ligne précoce |
| Retour client | À la recette finale | À chaque revue de sprint | Erreurs détectées tôt, correction moins coûteuse |
| Changement | Coûteux (avenant) | Intégré : on réordonne le backlog | Réactivité |
| Qualité | Tests concentrés en fin de cycle | Tests continus, Definition of Done par story | Défauts détectés au fil de l'eau |
| Risques | Découverts tard | Réduits par itérations courtes et rétrospectives | Visibilité et correction rapides |
| Parties prenantes | Implication ponctuelle | Implication continue (Product Owner, démos) | Moins de malentendus |
| Pilotage | Écarts constatés tard | Vélocité, burndown, indicateurs mesurés | Décisions fondées sur des faits |

### 3. Pourquoi l'agilité est adaptée au projet du Grand Cinéma

a) Un besoin cadré, mais des usages à observer en conditions réelles. Le Bloc 1 a produit 5 EPICs, 5 profils utilisateurs et un arbitrage MVP/V2. Ce cadrage évite de partir dans le flou, mais certains usages ne seront connus qu'après la mise en ligne : l'adoption de la réservation en ligne, le comportement des touristes, la tenue en charge pendant le festival. Un cycle en V ne les verrait qu'à la recette finale. L'agilité permet de les observer dès la première mise en ligne et d'ajuster le backlog en conséquence.

b) Une opportunité à saisir : le Festival de Jazz. Le festival génère une hausse de fréquentation et des réservations concentrées sur des créneaux courts. Aucune échéance contractuelle ne l'impose, mais plus la première version est mise en ligne tôt, plus le cinéma collecte de données réelles avant la montée en charge. Avec un cycle en V, le cinéma ne verrait rien avant la fin du projet, et un projet interrompu en cours de route ne livrerait aucune valeur.

c) Un MVP qui couvre un parcours complet, pas un produit amputé. Le MVP défini au Bloc 1 couvre le parcours transactionnel de bout en bout :

- consultation des films et séances (EPIC 1) ;

- réservation avec comptage des places restantes en temps réel et verrouillage de la place pendant le paiement, pour éviter la double vente (EPIC 2) ;

- paiement en ligne sécurisé et billet dématérialisé (EPIC 3) ;

- contrôle d'accès par scan du QR code (EPIC 4) ;

- gestion de la programmation et suivi des réservations (EPIC 5).

Sont repoussés en V2 : le plan de salle graphique interactif, l'outil d'analyse des taux de remplissage et les alertes automatiques de seuil. Ces fonctionnalités s'appuient sur des données collectées dès la V1 et ne demandent aucune refonte d'architecture.

d) Des résultats mesurés après la mise en ligne. L'agilité permet de piloter par la donnée :

- Indicateur principal : le temps d'attente au guichet en période de pic. Valeur de départ : plus de 30 minutes (énoncé). La cible chiffrée sera fixée avec la direction à partir des premières mesures réelles.

- Indicateurs du Bloc 1 réutilisés : taux de conversion (visiteurs → réservations payées), taux d'abandon de panier, taux de remplissage moyen par séance.

À chaque revue de sprint, ces indicateurs alimentent les arbitrages du backlog : ergonomie du paiement, communication sur la réservation en ligne, performance.

e) Un budget limité. Les fonctionnalités à plus forte valeur sont livrées en premier. Si le budget se resserre, le cinéma dispose déjà d'un produit qui réduit les files d'attente.

f) Des pics de charge à anticiper. L'architecture retenue (AWS : EC2 avec Auto Scaling, RDS, S3, paiement Stripe) permet de tester la tenue en charge dès les premiers sprints, avec des tests de performance (Dossier 2), et non de la découvrir en production le jour du festival.

### 4. Standards et bonnes pratiques de qualité logicielle appliqués

- Scrum : rôles (Product Owner = direction du cinéma / Responsable Programmation, Scrum Master, équipe de développement), événements (planning, daily, revue, rétrospective), artefacts (backlog, sprint backlog, incrément).

- Definition of Ready / Definition of Done : une story n'entre dans un sprint que si elle est prête, et n'est terminée que si elle respecte des critères qualité explicites (Question 3).

- Intégration continue : build et tests automatisés à chaque commit.

- Revue de code (pull request obligatoire) et standards de codage (linter).

- Pyramide de tests : unitaires, intégration, bout en bout (Dossier 2).

- ISO/IEC 25010 : fiabilité, performance, sécurité, maintenabilité, utilisabilité.

- Sécurité et conformité : le paiement en ligne et les données personnelles (RGPD) sont intégrés dans la DoD des stories concernées, et non reportés.

- Amélioration continue : rétrospective à chaque sprint, avec actions suivies.

### 5. Limites assumées

- L'agilité exige la disponibilité du Product Owner pour arbitrer le backlog et valider les incréments.

- Le périmètre peut déraper. On le contient par le MVP défini au Bloc 1, la priorisation et le time-boxing des sprints.

- La validation rapide de la charte graphique et du design conditionne le démarrage du développement.

- La conduite du changement (formation des caissiers et des contrôleurs, prévue au Bloc 1) est une condition de réussite, pas une option.

### 6. Conclusion

L'agilité répond au problème de l'incertitude : au lieu de figer un besoin supposé stable, elle livre par incréments, mesure et corrige. Pour le Grand Cinéma, elle permet de mettre en ligne tôt un MVP au parcours complet, de suivre des indicateurs réels (temps d'attente, conversion, abandon, remplissage), de maîtriser le budget et de faire évoluer la solution en V2 sans refonte.

Question 2 : En utilisant TRELLO, rédigez les User Stories pour chaque EPIC définie dans le bloc 1.

OBLIGATOIRE : l’User Story doit être complète (titre, description, critère d’acceptation).

### 1. Outil et lecture du tableau

Outil. Les User Stories sont rédigées dans un Project GitHub public (lien en fin de copie, consultable sans compte). Il fait office d'équivalent de Trello : même tableau Kanban, mais chaque story est une issue reliée à son code (pull request, commits), ce qui assure la traçabilité du besoin au développement.

Pour les non-initiés : trois mots à connaître

- EPIC : un grand besoin métier (par exemple « Paiement et billetterie »).

- User Story : le besoin d'un utilisateur précis, écrit « En tant que…, je veux… afin de… ».

- Critères d'acceptation : ce qu'on vérifie pour dire que la story est terminée.

Comment lire le tableau

- Colonnes : Backlog → Prêt (Definition of Ready respectée) → En cours → En test / revue → Terminé (Definition of Done respectée).

- Étiquettes : EPIC 1 à 5, MVP ou V2, profil concerné.

Conséquences de l'approche pour chacun

- Direction (Product Owner) : priorise le backlog et valide chaque incrément à la revue de sprint. Une demande de changement entre dans le backlog et non dans le sprint en cours. Les stories V2 attendent leur tour.

- Caissiers et contrôleurs : testent le parcours avant la mise en service et sont formés (prévu au Bloc 1).

- Équipe de développement : ne s'engage que sur des stories « Prêtes ».

Règles métier retenues

- La consultation de la programmation est libre, sans compte.

- La réservation exige un compte utilisateur.

- Il n'existe pas de réservation sans paiement : les places sont bloquées pendant le paiement, et libérées si le paiement n'est pas validé au bout de 10 minutes.

Affinage du backlog. Les 11 stories du Bloc 1 ont été découpées et complétées pour aboutir à 14 stories, chacune réalisable dans un sprint et classée soit MVP, soit V2 (cohérence avec l'arbitrage du Bloc 1) :

| EPIC | Stories | MVP | V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Consultation et programmation | 2 | 2 | 0 |
| 2 Réservation et places en temps réel | 4 | 3 | 1 |
| 3 Paiement et billetterie | 2 | 2 | 0 |
| 4 Contrôle d'accès | 1 | 1 | 0 |
| 5 Administration et reporting | 5 | 3 | 2 |
| Total | 14 | 11 | 3 |

### 2. Les stories

#### EPIC 1 : Consultation et programmation

US 1.1 : Consulter les films et les horaires MVP

- Description : En tant que spectateur ou festivalier, je veux consulter les films et leurs séances afin de choisir une séance sans me déplacer.

- Critères d'acceptation :

  - Étant donné des séances programmées, quand j'ouvre la programmation, alors je vois les films avec leurs séances (jour, heure, salle).

  - Quand je choisis une date, alors seules les séances de ce jour s'affichent.

  - Quand aucune séance n'existe pour cette date, alors un message explicite s'affiche.

US 1.2 : Consulter sans compte MVP

- Description : En tant que festivalier, je veux accéder à la programmation sans compte ni connaissance du lieu afin de découvrir l'offre facilement.

- Critères d'acceptation :

  - Quand j'arrive sur le site, alors la programmation est accessible sans connexion ni création de compte.

  - Depuis la fiche d'une séance, un accès à la réservation est proposé.

  - Les pages de consultation sont lisibles sur smartphone.

#### EPIC 2 : Réservation et choix des places en temps réel

US 2.1 : Créer un compte et me connecter MVP

- Description : En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte et me connecter afin de pouvoir réserver et retrouver mes billets.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je renseigne des informations valides, alors mon compte est créé et je suis connecté.

  - Quand l'adresse e-mail est déjà utilisée, alors la création est refusée avec un message explicite.

  - Quand mes identifiants sont incorrects, alors la connexion est refusée avec un message qui ne précise pas lequel est faux.

  - Mon mot de passe n'est jamais stocké en clair.

US 2.2 : Voir les places restantes en temps réel MVP

- Description : En tant que spectateur ou festivalier, je veux voir le nombre de places restantes d'une séance afin de savoir si je peux réserver.

- Critères d'acceptation :

  - Chaque séance affiche son nombre de places restantes.

  - Les places vendues ou en cours de paiement ne sont plus comptées comme disponibles.

  - Quand il ne reste aucune place, alors la séance est affichée « complète » et la réservation est impossible.

US 2.3 : Réserver un nombre de places et passer au paiement MVP

- Description : En tant qu’utilisateur connecté, je veux réserver un nombre de places en ligne afin d’éviter la file d’attente au guichet.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je ne suis pas connecté, alors je suis invité à me connecter ou à créer un compte avant de continuer.

  - Quand je sélectionne un nombre de places disponible et que je passe au paiement, alors ces places sont bloquées pour moi pendant 10 minutes.

  - Aucune réservation n'est enregistrée tant que le paiement n'est pas confirmé.

  - Quand deux utilisateurs visent la dernière place, alors un seul obtient le blocage ; l'autre reçoit un message explicite.

  - Quand 10 minutes s'écoulent sans paiement validé, alors les places sont libérées, le compteur est mis à jour et un message m'en informe.

  - Quand je demande plus de places qu'il n'en reste, alors la demande est refusée avec un message.

US 2.4 : Choisir son siège sur un plan de salle V2

- Description : En tant que spectateur, je veux choisir mon siège sur un plan de la salle afin de me placer où je le souhaite.

- Critères d'acceptation :

  - Le plan de la salle affiche les sièges libres et occupés.

  - Un siège occupé ou bloqué n'est pas sélectionnable.

  - Les sièges choisis sont bloqués comme à l'US 2.3.

#### EPIC 3 : Paiement et billetterie dématérialisée

US 3.1 : Payer ma réservation en ligne MVP

- Description : En tant qu'utilisateur, je veux payer ma réservation en ligne de façon sécurisée afin de finaliser mon achat sans passer au guichet.

- Critères d'acceptation :

  - Étant donné des places bloquées, quand je saisis une carte valide, alors le paiement est confirmé, la réservation est enregistrée, mon billet s'affiche et les places passent à « vendues ».

  - Quand la carte est refusée, alors un message d'erreur s'affiche et les places restent bloquées jusqu'à la fin des 10 minutes, ce qui me permet de réessayer, puis sont libérées.

  - Aucune donnée de carte n'est stockée par l'application (le paiement passe par Stripe).

US 3.2 : Recevoir un billet dématérialisé MVP

- Description : En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un billet dématérialisé afin de me présenter directement en salle.

- Critères d'acceptation :

  - Quand le paiement est confirmé, alors un billet avec QR code unique est généré, indiquant film, séance, salle et nombre de places.

  - Le billet reste accessible depuis mon compte.

  - Quand le paiement échoue, alors aucun billet n'est généré.

#### EPIC 4 : Contrôle d'accès en salle

US 4.1 : Scanner un billet MVP

- Description : En tant que contrôleur, je veux scanner le billet dématérialisé du spectateur afin de valider rapidement son accès à la séance.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je scanne un billet valide pour la séance en cours, alors l'accès est autorisé et le billet est marqué « utilisé ».

  - Quand je scanne un billet déjà utilisé, alors l'accès est refusé avec un message explicite.

  - Quand je scanne un billet d'une autre séance ou un QR code inconnu ou illisible, alors l'accès est refusé avec un message explicite.

  - Un retour visuel (validé ou refusé) s'affiche immédiatement après le scan.

#### EPIC 5 : Administration et reporting

US 5.1 : Consulter les réservations en ligne (caissier) MVP

- Description : En tant que caissier, je veux consulter les réservations en ligne afin d'orienter les spectateurs au guichet.

- Critères d'acceptation :

  - Je vois, par séance, les places vendues en ligne et les places restantes.

  - Mon accès est en lecture seule.

  - Je n'ai pas accès à la programmation ni à l'analyse.

US 5.2 : Gérer la programmation MVP

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux créer, modifier et supprimer des séances afin d'adapter l'offre à la demande.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je crée une séance (film, salle, date, heure), alors elle apparaît dans la consultation publique.

  - Quand je modifie ou supprime une séance, alors la consultation publique est mise à jour.

  - Quand la séance a déjà des réservations, alors le système m'avertit avant de valider.

  - Seuls les profils autorisés accèdent à cette fonction.

US 5.3 : Suivre les réservations MVP

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux suivre les réservations par séance afin de repérer les séances à forte ou faible demande.

- Critères d'acceptation :

  - Je vois, par séance, le nombre de places vendues et la capacité de la salle.

  - Les données sont conservées pour l'analyse future (US 5.4).

US 5.4 : Analyser les taux de remplissage V2

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux analyser les taux de remplissage afin d'ajuster l'allocation film/salle.

- Critères d'acceptation :

  - Je vois le taux de remplissage par séance, salle et période.

  - Je peux comparer avec l'historique déjà collecté.

US 5.5 : Être alerté en cas de forte affluence V2

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux être alerté quand une séance approche de sa capacité afin d'anticiper les pics du festival.

- Critères d'acceptation :

  - Je peux définir un seuil d'alerte.

  - Quand une séance atteint ce seuil, alors je suis notifié.

Question 3 : Ajoutez au Trello un Ticket DoR, et un ticket DoD.

1. Deux tickets de règles dans le tableau

Le Project GitHub contient deux tickets dédiés, épinglés en tête du dépôt et marqués de l’étiquette « processus » :

- [DoR] Definition of Ready (ticket #23) : les conditions pour qu’une User Story passe de « Backlog » à « Prêt » ;

- [DoD] Definition of Done (ticket #24) : les conditions pour qu’une User Story passe de « En test / revue » à « Terminé ».

Chaque ticket se présente sous forme de checklist : c’est la grille que l’équipe coche avant de déplacer une carte.

2. Definition of Ready : quand une story peut entrer en sprint

Une story est « Prête » si elle est rédigée au format « En tant que… je veux… afin de… » avec un profil identifié, rattachée à son EPIC et étiquetée, dotée de critères d’acceptation testables, estimée en points et réalisable dans un sprint (13 points maximum, sinon elle est découpée), priorisée par le Product Owner, et si ses dépendances sont levées (compte Stripe de test, maquette, données de test) et ses règles métier connues.

3. Definition of Done : quand une story est terminée

Une story est « Terminée » si tous ses critères d’acceptation sont validés, si son code a été relu et approuvé en pull request et respecte le linter, si les tests unitaires et d’intégration passent et que l’intégration continue est au vert, si aucune anomalie bloquante ou majeure n’est ouverte, si les règles de sécurité sont respectées (mots de passe hachés, aucune donnée de carte stockée, RGPD), si l’affichage est vérifié sur mobile et ordinateur, si elle a été déployée en recette et validée par le Product Owner en revue de sprint, et si la documentation est à jour.

4. Cohérence avec l’approche et les outils

| Moment du cycle Scrum | Règle appliquée | Outil |
| --- | --- | --- |
| Affinage du backlog | DoR vérifiée par le Product Owner et l’équipe | Ticket DoR, colonne « Prêt » du Project |
| Planification du sprint | Seules les stories « Prêtes » sont engagées | Champ Sprint du Project |
| Développement | Revue de code, linter, tests | Pull requests GitHub, GitHub Actions |
| Revue de sprint | DoD vérifiée, validation par le Product Owner | Ticket DoD, colonne « Terminé » |

La DoR protège le sprint : l’équipe ne démarre pas une story floue ou bloquée. La DoD protège la qualité : une story n’est pas « presque finie », elle respecte la checklist ou elle revient au sprint suivant. Les critères de la DoD alimentent directement la stratégie de tests et les critères de mise en production du Dossier 2.

Dossier 2 : Méthodologie de tests

Question 1 : Proposez votre stratégie des tests qui permet de rendre l’application au niveau de la qualité souhaitée. La stratégie devra détailler la méthodologie, les outils et les types de tests à réaliser.

Stratégie de tests du Grand Cinéma

Objectif. La qualité attendue se mesure sur ce qui compte pour le cinéma : un parcours de réservation fiable (aucune double vente), un paiement et des données personnelles sécurisés, une application qui tient les pics du Festival de Jazz, et une utilisation fluide sur smartphone. Ces exigences reprennent les caractéristiques de la norme ISO/IEC 25010 citée au Dossier 1 : fiabilité, sécurité, performance, utilisabilité et maintenabilité.

Contexte technique. Socle technique testé : API ASP.NET Core (C#), front Angular, base PostgreSQL sur AWS RDS, paiement Stripe, hébergement AWS (architecture du Bloc 1). Le choix de C# et d'Angular s'appuie sur la maîtrise de l'équipe, ce qui réduit le temps de mise en place des tests.

1. Méthodologie

Tester en continu. Les tests sont intégrés à chaque sprint de deux semaines, et non repoussés en fin de projet : plus une anomalie est détectée tard, plus elle coûte cher à corriger.

Une pyramide de tests. Les tests suivent la pyramide des quatre niveaux de l'ISTQB, dans cet ordre : unitaire, intégration, système, acceptation. Beaucoup de tests unitaires rapides à la base, peu de tests de bout en bout au sommet. On automatise du bas vers le haut, et on ne passe à l'intégration qu'une fois les tests unitaires au vert.

TDD sur le code métier. Le TDD (cycle rouge, vert, refactor) est appliqué au code métier, là où une erreur coûte le plus : calcul des places restantes, blocage et expiration à 10 minutes, passage des places à « vendues », validation d'un billet au scan. Les tests servent alors de documentation vivante de ces règles.

Des critères d'acceptation aux cas de test. Chaque critère d'acceptation d'une User Story (rédigé en « Étant donné / Quand / Alors ») devient un cas de test. On peut ainsi relier chaque test à la story qu'il vérifie.

Une recette continue, menée par les métiers. La recette a lieu au fil du sprint, dès qu'une story est déployée sur l'environnement de recette, et non uniquement en fin de sprint. Les scénarios sont rédigés par les utilisateurs métier à partir des critères d'acceptation : le Responsable Programmation pour la programmation et le suivi, les caissiers et les contrôleurs pour le guichet et le scan. Le Product Owner valide en revue de sprint, selon la Definition of Done.

Non-régression systématique. Tous les tests automatisés sont rejoués à chaque pull request : une nouvelle story ne doit jamais casser une story déjà terminée.

2. Types de tests à réaliser

| Type de test | Ce qu'on vérifie | Exemple Grand Cinéma | Outil | Qui / quand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaire | Une règle métier isolée, sans base ni réseau | Les places bloquées et non expirées ne sont pas comptées comme disponibles ; un blocage expire après 10 minutes (horloge simulée) | xUnit, Moq (mocks), Coverlet (couverture) | Développeur, à chaque commit (TDD) |
| Intégration | L'API avec une vraie base de données et ses dépendances | Deux demandes simultanées sur la dernière place : une seule obtient le blocage (201), l'autre est refusée (409) ; paiement en mode test Stripe | Tests d'API ASP.NET Core, base PostgreSQL de test (conteneur Docker) | Développeur, à chaque pull request (CI) |
| Composants front | Un écran ou composant Angular isolé | Le compte à rebours affiche le temps restant et alerte sous 2 minutes ; le formulaire de connexion refuse un e-mail invalide | Outils de test fournis par Angular CLI | Développeur, à chaque pull request |
| Système / bout en bout | Le parcours complet, front, API et base réunis | Consulter, réserver, payer en mode test, recevoir le billet, le scanner | Selenium | Automatisé sur l'environnement de recette, limité aux parcours critiques |
| Performance / charge | La tenue de la charge du festival | 200 utilisateurs simultanés sur une même séance : 95 % des requêtes en moins de 2 s, zéro double vente | JMeter | Avant chaque mise en production et avant le festival |
| Sécurité | Les failles courantes et les dépendances vulnérables | Injection SQL, XSS, CSRF, attaque par force brute sur la connexion, mot de passe haché, QR code falsifié ou réutilisé, aucune donnée de carte stockée | Scan OWASP ZAP sur la recette, analyse SonarQube, alertes Dependabot | À chaque pull request (analyse) et à chaque release (scan) |
| Compatibilité / ergonomie | L'affichage et l'usage réel | Pages lisibles sur smartphone et ordinateur ; scan sur les vrais terminaux des contrôleurs | Tests manuels guidés par une checklist | En recette, à chaque sprint |
| Acceptation (recette) | La conformité au besoin, vue par les métiers | Le Responsable Programmation crée une séance et la retrouve dans la consultation publique | Cahier de recette (résultat OK / KO), procès-verbal | Utilisateurs métier, au fil du sprint ; validation en revue de sprint |

Sécurité et budget. Le pentest (test d'intrusion par un prestataire) n'est pas retenu dans le budget du MVP. Le scanner de vulnérabilités et les tests de sécurité ciblés couvrent les risques courants ; un pentest est recommandé avant le premier festival si le budget le permet.

Couverture de code. Un taux de couverture d'au moins 80 % est visé sur le code métier. Le chiffre n'est pas une fin en soi : une couverture de 100 % ne garantit pas l'absence de bug. Ce qui compte, c'est que les règles critiques et leurs cas limites soient testés, et pas seulement les cas où tout se passe bien.

3. Outils et chaîne d'intégration continue

Intégration continue. À chaque pull request vers la branche develop, GitHub Actions compile le code, lance les tests unitaires et d'intégration, mesure la couverture et passe l'analyse SonarQube. La fusion est bloquée si l'un de ces contrôles échoue, ou si la revue de code n'est pas approuvée.

Déploiement en recette. Après fusion, l'application est déployée automatiquement sur l'environnement de recette, où tournent les tests de bout en bout et, avant chaque release, le scan de sécurité et le test de charge.

Mise en production. La mise en production reste manuelle, après validation du Product Owner (livraison continue). Elle est suivie d'un test de fumée (smoke test) : pages clés accessibles, et un paiement de contrôle remboursé ensuite. La production est ensuite surveillée par AWS CloudWatch.

Suivi des anomalies. Chaque anomalie est une issue GitHub étiquetée « bug » et classée par gravité, visible dans le Project avec les User Stories.

4. Environnements et données de test

| Environnement | Rôle | Données | Paiement |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement (poste) | Écrire le code et les tests unitaires | Jeux de données générés | Stripe simulé (mock) |
| Test (CI) | Exécuter les tests automatisés à chaque pull request | Base éphémère, recréée à chaque exécution avec les mêmes jeux de données | Stripe simulé, puis mode test |
| Recette (staging) | Tests de bout en bout, charge, sécurité, recette métier | Jeux de données réalistes : salles de 70 à 300 places, séances presque complètes, période de festival | Stripe en mode test (cartes fictives) |
| Production | Service réel | Données réelles | Stripe réel |

L'environnement de recette reproduit la configuration de la production (mêmes services AWS, même version de base de données), pour éviter le « ça marche chez moi ». Aucune donnée réelle de client n'est utilisée en test, conformément au RGPD.

5. Gravité des anomalies

| Gravité | Définition | Exemples | Traitement |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloquante | Empêche le parcours principal ou met en danger les données, sans contournement | Double vente d'une place, paiement impossible, crash de l'application, faille de sécurité, billet valide refusé à l'entrée | Correction immédiate ; aucune mise en production tant qu'elle est ouverte |
| Majeure | Fonction importante dégradée, mais un contournement existe | Le filtre par date ne fonctionne pas, mais la liste complète des séances s'affiche | Corrigée dans le sprint en cours ; la story ne peut pas passer en « Terminé » |
| Mineure | Défaut d'affichage ou de confort | Texte mal aligné sur mobile, faute de frappe | Ajoutée au backlog et priorisée par le Product Owner |

6. Points de friction identifiés et réponses

| Point de friction | Risque | Réponse de la stratégie |
| --- | --- | --- |
| Concurrence sur la dernière place | Double vente difficile à reproduire, invisible avec un simple mock de la base | Test d'intégration avec requêtes simultanées sur une vraie base PostgreSQL, puis test de charge |
| Délai de blocage de 10 minutes | Tests lents ou instables s'ils attendent réellement 10 minutes | Horloge simulée dans les tests (TimeProvider de .NET), pour tester l'expiration en quelques millisecondes |
| Dépendance au service externe Stripe | Tests qui échouent pour une cause extérieure, ou débits réels | Stripe simulé en unitaire, mode test de Stripe en intégration et en recette, paiement de contrôle remboursé en production |
| Scan du QR code par caméra | Difficile à automatiser, dépend du matériel | Bibliothèque de scan éprouvée plutôt qu'un développement maison ; tests manuels sur les vrais terminaux des contrôleurs |
| Pics du Festival de Jazz | Impossibles à observer en développement | Test de charge JMeter sur la recette : 200 utilisateurs simultanés, 95 % des requêtes en moins de 2 s |
| Pression du délai | Tests sacrifiés quand le sprint prend du retard | Tests inclus dans la Definition of Done et dans le chiffrage (environ 20 % de l'effort de développement, Bloc 1) |
| Données de test réalistes | Cas limites non couverts ; interdiction d'utiliser des données clients réelles | Jeux de données générés et rejoués à chaque exécution (séances complètes, festival, billets déjà scannés) |
| Contrat entre le front et l'API | Deux dépôts séparés : un changement d'API casse le front sans être vu | Contrat d'API documenté en OpenAPI (Swagger) et vérifié par les tests d'intégration en CI |
| Disponibilité des métiers pour la recette | La recette glisse, les anomalies sont découvertes tard | Créneaux de recette fixés dans chaque sprint, validation en revue de sprint |

Lien avec la suite. Cette stratégie alimente directement les critères de mise en production (Question 2) : une version ne part en production que si les tests automatisés sont au vert, si aucune anomalie bloquante ou majeure n'est ouverte, et si la recette métier est validée.

Question 2 : Listez les critères essentiels qui permettent de déployer l’application en production.

Question 3 : Quelle est votre solution si des critères ne sont pas respectés avant d’aller en production ou des points de blocage sont identifiés ? Expliquez avec des exemples par point et la solution associée.

Dossier 3 : Gestion des risques

Question 1 : Proposez trois approches de gestion de risques. Listez pour chaque approche les avantages. Choisissez une approche avec justification.