| NOM | Slimane |
| --- | --- |
| Prénom | Smahi |
| Date de naissance | 03 octobre 1981 |

Bloc 2 Gérer itérativement le cycle de vie d’une solution digitale

Question 1 : Listez les avantages d’utilisation de l'approche agile contre les anciennes approches de gestion de projet. Quel problème l'approche agile essaie de résoudre ?

Avantages de l'approche agile par rapport aux approches classiques, et problème qu'elle cherche à résoudre

### 1. Le problème que l'agilité cherche à résoudre

Les approches classiques (cascade, cycle en V) supposent que le besoin peut être entièrement spécifié au départ, puis développé, testé et livré en une seule fois. Le produit n'est visible qu'à la fin, et les erreurs de compréhension ou de qualité sont découvertes tard, quand elles coûtent le plus cher à corriger. C'est l'effet tunnel.

L'agilité (Manifeste Agile, 2001) répond à ce problème : gérer l'incertitude et le changement en livrant de petits incréments fonctionnels, validés régulièrement par les utilisateurs et le client, plutôt que de miser sur un plan unique.

### 2. Avantages de l'agilité

| Critère | Approche classique (cascade / V) | Approche agile (Scrum) | Bénéfice |
| --- | --- | --- | --- |
| Spécifications | Figées au démarrage | Backlog priorisé et évolutif | Le produit suit le besoin réel |
| Livraison | Unique, en fin de projet | Incrément à chaque sprint | Valeur visible et mise en ligne précoce |
| Retour client | À la recette finale | À chaque revue de sprint | Erreurs détectées tôt, correction moins coûteuse |
| Changement | Coûteux (avenant) | Intégré : on réordonne le backlog | Réactivité |
| Qualité | Tests concentrés en fin de cycle | Tests continus, Definition of Done par story | Défauts détectés au fil de l'eau |
| Risques | Découverts tard | Réduits par itérations courtes et rétrospectives | Visibilité et correction rapides |
| Parties prenantes | Implication ponctuelle | Implication continue (Product Owner, démos) | Moins de malentendus |
| Pilotage | Écarts constatés tard | Vélocité, burndown, indicateurs mesurés | Décisions fondées sur des faits |

### 3. Pourquoi l'agilité est adaptée au projet du Grand Cinéma

a) Un besoin cadré, mais des usages à observer en conditions réelles. Le Bloc 1 a produit 5 EPICs, 5 profils utilisateurs et un arbitrage MVP/V2. Ce cadrage évite de partir dans le flou, mais certains usages ne seront connus qu'après la mise en ligne : l'adoption de la réservation en ligne, le comportement des touristes, la tenue en charge pendant le festival. Un cycle en V ne les verrait qu'à la recette finale. L'agilité permet de les observer dès la première mise en ligne et d'ajuster le backlog en conséquence.

b) Une opportunité à saisir : le Festival de Jazz. Le festival génère une hausse de fréquentation et des réservations concentrées sur des créneaux courts. Aucune échéance contractuelle ne l'impose, mais plus la première version est mise en ligne tôt, plus le cinéma collecte de données réelles avant la montée en charge. Avec un cycle en V, le cinéma ne verrait rien avant la fin du projet, et un projet interrompu en cours de route ne livrerait aucune valeur.

c) Un MVP qui couvre un parcours complet, pas un produit amputé. Le MVP défini au Bloc 1 couvre le parcours transactionnel de bout en bout :

- consultation des films et séances (EPIC 1) ;

- réservation avec comptage des places restantes en temps réel et verrouillage de la place pendant le paiement, pour éviter la double vente (EPIC 2) ;

- paiement en ligne sécurisé et billet dématérialisé (EPIC 3) ;

- contrôle d'accès par scan du QR code (EPIC 4) ;

- gestion de la programmation et suivi des réservations (EPIC 5).

Sont repoussés en V2 : le plan de salle graphique interactif, l'outil d'analyse des taux de remplissage et les alertes automatiques de seuil. Ces fonctionnalités s'appuient sur des données collectées dès la V1 et ne demandent aucune refonte d'architecture.

d) Des résultats mesurés après la mise en ligne. L'agilité permet de piloter par la donnée :

- Indicateur principal : le temps d'attente au guichet en période de pic. Valeur de départ : plus de 30 minutes (énoncé). La cible chiffrée sera fixée avec la direction à partir des premières mesures réelles.

- Indicateurs du Bloc 1 réutilisés : taux de conversion (visiteurs → réservations payées), taux d'abandon de panier, taux de remplissage moyen par séance.

À chaque revue de sprint, ces indicateurs alimentent les arbitrages du backlog : ergonomie du paiement, communication sur la réservation en ligne, performance.

e) Un budget limité. Les fonctionnalités à plus forte valeur sont livrées en premier. Si le budget se resserre, le cinéma dispose déjà d'un produit qui réduit les files d'attente.

f) Des pics de charge à anticiper. L'architecture retenue (AWS : EC2 avec Auto Scaling, RDS, S3, paiement Stripe) permet de tester la tenue en charge dès les premiers sprints, avec des tests de performance (Dossier 2), et non de la découvrir en production le jour du festival.

### 4. Standards et bonnes pratiques de qualité logicielle appliqués

- Scrum : rôles (Product Owner = direction du cinéma / Responsable Programmation, Scrum Master, équipe de développement), événements (planning, daily, revue, rétrospective), artefacts (backlog, sprint backlog, incrément).

- Definition of Ready / Definition of Done : une story n'entre dans un sprint que si elle est prête, et n'est terminée que si elle respecte des critères qualité explicites (Question 3).

- Intégration continue : build et tests automatisés à chaque commit.

- Revue de code (pull request obligatoire) et standards de codage (linter).

- Pyramide de tests : unitaires, intégration, bout en bout (Dossier 2).

- ISO/IEC 25010 : fiabilité, performance, sécurité, maintenabilité, utilisabilité.

- Sécurité et conformité : le paiement en ligne et les données personnelles (RGPD) sont intégrés dans la DoD des stories concernées, et non reportés.

- Amélioration continue : rétrospective à chaque sprint, avec actions suivies.

### 5. Limites assumées

- L'agilité exige la disponibilité du Product Owner pour arbitrer le backlog et valider les incréments.

- Le périmètre peut déraper. On le contient par le MVP défini au Bloc 1, la priorisation et le time-boxing des sprints.

- La validation rapide de la charte graphique et du design conditionne le démarrage du développement.

- La conduite du changement (formation des caissiers et des contrôleurs, prévue au Bloc 1) est une condition de réussite, pas une option.

### 6. Conclusion

L'agilité répond au problème de l'incertitude : au lieu de figer un besoin supposé stable, elle livre par incréments, mesure et corrige. Pour le Grand Cinéma, elle permet de mettre en ligne tôt un MVP au parcours complet, de suivre des indicateurs réels (temps d'attente, conversion, abandon, remplissage), de maîtriser le budget et de faire évoluer la solution en V2 sans refonte.

Point de vigilance pour la soutenance : sans durée annoncée, le jury peut demander « en combien de temps ? ». Réponds par la méthode : sprints courts, une mise en ligne dès que le parcours complet est validé selon la DoD. N'avance pas de durée que tu ne peux pas étayer. Tu peux aussi renvoyer à l'estimation de charge de ton Bloc 1 (Dossier 2, Q3), qui est vérifiable.

Question 2 : En utilisant TRELLO, rédigez les User Stories pour chaque EPIC définie dans le bloc 1.

OBLIGATOIRE : l’User Story doit être complète (titre, description, critère d’acceptation).

### 1. Outil et lecture du tableau

Outil. Les User Stories sont rédigées dans un Project GitHub public (lien en fin de copie, consultable sans compte). Il fait office d'équivalent de Trello : même tableau Kanban, mais chaque story est une issue reliée à son code (pull request, commits), ce qui assure la traçabilité du besoin au développement.

Pour les non-initiés : trois mots à connaître

- EPIC : un grand besoin métier (par exemple « Paiement et billetterie »).

- User Story : le besoin d'un utilisateur précis, écrit « En tant que…, je veux… afin de… ».

- Critères d'acceptation : ce qu'on vérifie pour dire que la story est terminée.

Comment lire le tableau

- Colonnes : Backlog → Prêt (Definition of Ready respectée) → En cours → En test / revue → Terminé (Definition of Done respectée).

- Étiquettes : EPIC 1 à 5, MVP ou V2, profil concerné.

Conséquences de l'approche pour chacun

- Direction (Product Owner) : priorise le backlog et valide chaque incrément à la revue de sprint. Une demande de changement entre dans le backlog et non dans le sprint en cours. Les stories V2 attendent leur tour.

- Caissiers et contrôleurs : testent le parcours avant la mise en service et sont formés (prévu au Bloc 1).

- Équipe de développement : ne s'engage que sur des stories « Prêtes ».

Règles métier retenues

- La consultation de la programmation est libre, sans compte.

- La réservation exige un compte utilisateur.

- Il n'existe pas de réservation sans paiement : les places sont bloquées pendant le paiement, et libérées si le paiement n'est pas validé au bout de 10 minutes.

Affinage du backlog. Les 11 stories du Bloc 1 ont été découpées et complétées pour aboutir à 14 stories, chacune réalisable dans un sprint et classée soit MVP, soit V2 (cohérence avec l'arbitrage du Bloc 1) :

| EPIC | Stories | MVP | V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Consultation et programmation | 2 | 2 | 0 |
| 2 Réservation et places en temps réel | 4 | 3 | 1 |
| 3 Paiement et billetterie | 2 | 2 | 0 |
| 4 Contrôle d'accès | 1 | 1 | 0 |
| 5 Administration et reporting | 5 | 3 | 2 |
| Total | 14 | 11 | 3 |

### 2. Les stories

#### EPIC 1 : Consultation et programmation

US 1.1 : Consulter les films et les horaires MVP

- Description : En tant que spectateur ou festivalier, je veux consulter les films et leurs séances afin de choisir une séance sans me déplacer.

- Critères d'acceptation :

  - Étant donné des séances programmées, quand j'ouvre la programmation, alors je vois les films avec leurs séances (jour, heure, salle).

  - Quand je choisis une date, alors seules les séances de ce jour s'affichent.

  - Quand aucune séance n'existe pour cette date, alors un message explicite s'affiche.

US 1.2 : Consulter sans compte MVP

- Description : En tant que festivalier, je veux accéder à la programmation sans compte ni connaissance du lieu afin de découvrir l'offre facilement.

- Critères d'acceptation :

  - Quand j'arrive sur le site, alors la programmation est accessible sans connexion ni création de compte.

  - Depuis la fiche d'une séance, un accès à la réservation est proposé.

  - Les pages de consultation sont lisibles sur smartphone.

#### EPIC 2 : Réservation et choix des places en temps réel

US 2.1 : Créer un compte et me connecter MVP

- Description : En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte et me connecter afin de pouvoir réserver et retrouver mes billets.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je renseigne des informations valides, alors mon compte est créé et je suis connecté.

  - Quand l'adresse e-mail est déjà utilisée, alors la création est refusée avec un message explicite.

  - Quand mes identifiants sont incorrects, alors la connexion est refusée avec un message qui ne précise pas lequel est faux.

  - Mon mot de passe n'est jamais stocké en clair.

US 2.2 : Voir les places restantes en temps réel MVP

- Description : En tant que spectateur ou festivalier, je veux voir le nombre de places restantes d'une séance afin de savoir si je peux réserver.

- Critères d'acceptation :

  - Chaque séance affiche son nombre de places restantes.

  - Les places vendues ou en cours de paiement ne sont plus comptées comme disponibles.

  - Quand il ne reste aucune place, alors la séance est affichée « complète » et la réservation est impossible.

US 2.3 : Sélectionner mes places et passer au paiement MVP

- Description : En tant qu'utilisateur connecté, je veux sélectionner mes places en ligne afin d'éviter la file d'attente au guichet.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je ne suis pas connecté, alors je suis invité à me connecter ou à créer un compte avant de continuer.

  - Quand je sélectionne un nombre de places disponible et que je passe au paiement, alors ces places sont bloquées pour moi pendant 10 minutes.

  - Aucune réservation n'est enregistrée tant que le paiement n'est pas confirmé.

  - Quand deux utilisateurs visent la dernière place, alors un seul obtient le blocage ; l'autre reçoit un message explicite.

  - Quand 10 minutes s'écoulent sans paiement validé, alors les places sont libérées, le compteur est mis à jour et un message m'en informe.

  - Quand je demande plus de places qu'il n'en reste, alors la demande est refusée avec un message.

US 2.4 : Choisir son siège sur un plan de salle V2

- Description : En tant que spectateur, je veux choisir mon siège sur un plan de la salle afin de me placer où je le souhaite.

- Critères d'acceptation :

  - Le plan de la salle affiche les sièges libres et occupés.

  - Un siège occupé ou bloqué n'est pas sélectionnable.

  - Les sièges choisis sont bloqués comme à l'US 2.3.

#### EPIC 3 : Paiement et billetterie dématérialisée

US 3.1 : Payer ma réservation en ligne MVP

- Description : En tant qu'utilisateur, je veux payer ma réservation en ligne de façon sécurisée afin de finaliser mon achat sans passer au guichet.

- Critères d'acceptation :

  - Étant donné des places bloquées, quand je saisis une carte valide, alors le paiement est confirmé, la réservation est enregistrée, mon billet s'affiche et les places passent à « vendues ».

  - Quand la carte est refusée, alors un message d'erreur s'affiche et les places restent bloquées jusqu'à la fin des 10 minutes, ce qui me permet de réessayer, puis sont libérées.

  - Aucune donnée de carte n'est stockée par l'application (le paiement passe par Stripe).

US 3.2 : Recevoir un billet dématérialisé MVP

- Description : En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un billet dématérialisé afin de me présenter directement en salle.

- Critères d'acceptation :

  - Quand le paiement est confirmé, alors un billet avec QR code unique est généré, indiquant film, séance, salle et nombre de places.

  - Le billet reste accessible depuis mon compte.

  - Quand le paiement échoue, alors aucun billet n'est généré.

#### EPIC 4 : Contrôle d'accès en salle

US 4.1 : Scanner un billet MVP

- Description : En tant que contrôleur, je veux scanner le billet dématérialisé du spectateur afin de valider rapidement son accès à la séance.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je scanne un billet valide pour la séance en cours, alors l'accès est autorisé et le billet est marqué « utilisé ».

  - Quand je scanne un billet déjà utilisé, alors l'accès est refusé avec un message explicite.

  - Quand je scanne un billet d'une autre séance ou un QR code inconnu ou illisible, alors l'accès est refusé avec un message explicite.

  - Un retour visuel (validé ou refusé) s'affiche immédiatement après le scan.

#### EPIC 5 : Administration et reporting

US 5.1 : Consulter les réservations en ligne (caissier) MVP

- Description : En tant que caissier, je veux consulter les réservations en ligne afin d'orienter les spectateurs au guichet.

- Critères d'acceptation :

  - Je vois, par séance, les places vendues en ligne et les places restantes.

  - Mon accès est en lecture seule.

  - Je n'ai pas accès à la programmation ni à l'analyse.

US 5.2 : Gérer la programmation MVP

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux créer, modifier et supprimer des séances afin d'adapter l'offre à la demande.

- Critères d'acceptation :

  - Quand je crée une séance (film, salle, date, heure), alors elle apparaît dans la consultation publique.

  - Quand je modifie ou supprime une séance, alors la consultation publique est mise à jour.

  - Quand la séance a déjà des réservations, alors le système m'avertit avant de valider.

  - Seuls les profils autorisés accèdent à cette fonction.

US 5.3 : Suivre les réservations MVP

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux suivre les réservations par séance afin de repérer les séances à forte ou faible demande.

- Critères d'acceptation :

  - Je vois, par séance, le nombre de places vendues et la capacité de la salle.

  - Les données sont conservées pour l'analyse future (US 5.4).

US 5.4 : Analyser les taux de remplissage V2

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux analyser les taux de remplissage afin d'ajuster l'allocation film/salle.

- Critères d'acceptation :

  - Je vois le taux de remplissage par séance, salle et période.

  - Je peux comparer avec l'historique déjà collecté.

US 5.5 : Être alerté en cas de forte affluence V2

- Description : En tant que Responsable Programmation, je veux être alerté quand une séance approche de sa capacité afin d'anticiper les pics du festival.

- Critères d'acceptation :

  - Je peux définir un seuil d'alerte.

  - Quand une séance atteint ce seuil, alors je suis notifié.

### 3. Points à valider avant de l'intégrer

- Le délai de 10 minutes : il vient de toi, ce n'est pas une mesure. Si le jury demande son origine, présente-le comme un paramètre métier ajustable après observation des durées de paiement réelles. Pense aussi à le mentionner dans ton Bloc 1 (EPIC 2, verrouillage), qui ne donne pas de durée, pour garder les deux blocs cohérents.

- Story de compte (US 2.1) : elle est nouvelle par rapport au Bloc 1. Vérifie que ton MCD et ton schéma d'architecture contiennent bien une entité Utilisateur. La mention « 14 stories (11 dans le Bloc 1) » sert à expliquer cet écart.

- Règle de l'US 5.2 (avertissement quand la séance a des réservations) : c'est un choix de ma part. Garde-le si tu peux le défendre, sinon retire-le.

- Project GitHub : je n'ai pas accès à ton dépôt. Vérifie que les 14 stories y figurent avec les mêmes titres, descriptions, critères et étiquettes que ta copie, car le jury comparera les deux.

Question 3 : Ajoutez au Trello un Ticket DoR, et un ticket DoD.

Question 1 : Proposez votre stratégie des tests qui permet de rendre l’application au niveau de la qualité souhaitée. La stratégie devra détailler la méthodologie, les outils et les types de tests à réaliser.

Question 2 : Listez les critères essentiels qui permettent de déployer l’application en production.

Question 3 : Quelle est votre solution si des critères ne sont pas respectés avant d’aller en production ou des points de blocage sont identifiés ? Expliquez avec des exemples par point et la solution associée.

Question 1 : Proposez trois approches de gestion de risques. Listez pour chaque approche les avantages. Choisissez une approche avec justification.